 DESTINO ETIOPIA

INFORME DE SEGUIMIENTO

AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD 05

KOMBOLCHA (ETIOPÍA)

FASE 1 MAYO 2015

 DESTINO ETIOPIA

INDICE

1. Informes anteriores 2013 – 2014 - 2015
2. Datos y origen de la realización del informe
3. Situación actual
4. Circunstancias ajenas
5. En relación con hora de ayudar
6. Actuaciones previstas a corto plazo

 DESTINO ETIOPIA

1. Informes anteriores : 2013,2014
2. Conversaciones periódicas programadas entre Million por parte de DESTINO ETIOPIA con la dirección del centro de salud. Reuniones anteriores en Kombolcha de los cooperantes de DESTINO ETIOPIA autoridades y dirección del centro de salud. Con la información obtenida de las conversaciones telefónicas y reuniones anteriores a tres bandas (DESTINO ETIOPIA, autoridades etíopes y dirección del centro de salud) se elabora el presente informe.
3. Million informa de que según conversación mantenida con Endrias (director del centro médico) la parte de estructura esta acabada y están trabajando en puertas paredes instalación eléctrica, etc.

Por parte de DESTINO ETIOPIA se han realizado tres transferencias por valor total de 15.000 €, como cumplimiento del agreement firmado con el ayuntamiento de Kombolcha y DESTINO ETIOPIA.

Endrias como director del centro médico propone una ampliación de este agreement, el objeto de esta ampliación es poder dotar al modulo de letrinas para una mejor higiene y salubridad de la sala materno infantil (estas serán destinadas para uso general de todo el centro hospitalario) esto supone un aumento del presupuesto total de la construcción y del agreement en 1.500€ al alza, lo que modifica el agreement por un total de 16.500€.

 DESTINO ETIOPIA

Por parte de DESTINO ETIOPIA se acepta la modificación y ampliación ya que dispone de los fondos necesarios para cubrir el incremento económico, estos 1.500€ serán transferidos al inicio de la construcción de dichas letrinas.

1. Tal y como se expone en los informes de 2013, 2014 Y 2015 la modificación estructural del centro hospitalario y por lo tanto retrasos en la ejecución del proyecto según lo previsto ha sido ajenos a la voluntad de DESTINO ETIOPIA.
2. DESTINO ETIOPIA no ha utilizado los fondos recibidos por HORA DE AYUDAR para la realización de este proyecto y están disponibles en las cuentas bancarias de la que es titular DESTINO ETIOPIA, estos fondos se destinaran según lo recogido en el proyecto para los que fueron adjudicados y cualquier cambio o modificación de esta planificación seria consensuado por ambas partes.
3. Tal y como se viene haciendo Million se comunicará cada dos cuatro semanas con el centro médico para continuar con el seguimiento. Para realizar labores de seguimiento propias e inicio de las actuaciones recogidas en el proyecto conjunto con HORA DE AYUDAR, desde DESTINO ETIOPIA se esta valorando organizar para mediados o finales de Septiembre, una expedición a Etiopia /Kombolcha, a la cual se puede adherir algún miembro de HORA DE AYUDAR.